网上报名系统模拟试运行方案

11月12日

# 模拟试运行测试目的

经过前三轮测试，系统功能及需求开发基本稳定，此次主要对系统功能及业务流程模拟正式系统测试，同时也是一次大规模的培训演练。

# 测试过程

此次是最后上线前的一次大规模试运行测试，请安排在大范围测试，最好安排各级（报名点级、县区级、市级）经后需要使用系统的相关人员全员参与。测试人员需参考《辽宁高考网上报名需求确认书-20140811-v2》内容。

主要对系统功能、数据准确性与系统稳定性进行重点测试。分为考生端与后台管理两大部分。特别对后台管理测试时需要分别以不同的角色对象（报名点，县区招考办、市区招考办）的用户帐号进行分别测试，不能全部以省招考办的大帐号进去测试，不然不能很好的体现各招考机构所承担的角色，以及需要参与的工作。

省招考办安排至少一名专员对各级人员的测试进行技术支持。随时解答测试人员所遇到的非系统功能性的问题。

关于测试结果：测试过程中如有发现问题，请用word文档记录（记录时详细记录问题所在，最好有截图，如何操作能重现等，方便后面开发人员修改），由省招考办汇总整理。

# 测试要求

测试人员需要模拟各类考生、报名点用户、县区级用户、市级用户展开各项进行测试，并记录相关的测试结果情况。

１、需要测试人员模拟各类考生在考生端（普通类含体育生、艺术类、运动训练类、单考单招，共4类考生）进行报名信息填报,所填报信息基本真实，不可任意乱填报，每类考生填报5个考生，共记４*５＝20条记录。

２、需要测试人员模拟报名点用户、县区级用户、市级用户在后台端完成考生报名的两级审核确认过程。包括对考生的信息修改、初步确认、采集照片（通过佳发的身份采集系统）、最终确认、打印等。

3、需要测试人员对已最终确认的20个考生的报名记录进行网上支付缴费、退款、艺术生变更艺术加试类别（由美术专业改为其它专业，或由其它专业改为美术专业），期间如涉及报名费用变化，请将退款后变更专业类别。

最终测试人员填报的20个考生的状态达到“最终确认状态”、同时20个考生的支付状态全部为“已支付”才算测试完成。

全部完成后上交纸质的测试结果表单，以传真形式，并附测试人员的签名。测试结果（特别是发现问题的详细记录）可以电子件或另附word文件发回招考办。

测试情况记录表

| 序号 | 考生类型 | 所测试考生身份证号 | 测试结果 | 测试详细情况描述 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通类含体育生 |  |  |  |  |
| 2 | 普通类含体育生 |  |  |  |  |
| 3 | 普通类含体育生 |  |  |  |  |
| 4 | 普通类含体育生 |  |  |  |  |
| 5 | 普通类含体育生 |  |  |  |  |
| 6 | 艺术类 |  |  |  |  |
| 7 | 艺术类 |  |  |  |  |
| 8 | 艺术类 |  |  |  |  |
| 9 | 艺术类 |  |  |  |  |
| 10 | 艺术类 |  |  |  |  |
| 11 | 运动训练类 |  |  |  |  |
| 12 | 运动训练类 |  |  |  |  |
| 13 | 运动训练类 |  |  |  |  |
| 14 | 运动训练类 |  |  |  |  |
| 15 | 运动训练类 |  |  |  |  |
| 16 | 单考单招类 |  |  |  |  |
| 17 | 单考单招类 |  |  |  |  |
| 18 | 单考单招类 |  |  |  |  |
| 19 | 单考单招类 |  |  |  |  |
| 20 | 单考单招类 |  |  |  |  |

# 网上报名系统的网址

后台管理端：

http://gkbm.lnzsks.com:1000/baoming/

考生端：

http://gkbm.lnzsks.com/

# 报名的过程

分2个阶段，先由考生注册获得密码，然后考生用证件号码与密码登录系统进行基本信息的填报，包括志愿（小教与三校生）；

然后由报名点对考生的信息进行身份审查，填报信息比对，采集照片（通过ＵＳＢ摄像头拍照或通过读二代证读取照片），完成后进行初步确认；

最后由县区招办对已完成初步确认的考生信息再次审查，完成后对其考生进行最终确认。

市招考办对考生选错“现场确认报名点”的考生可以调整现场确认的报名点。

完成最终确认的考生在网上进行网上支付，完成缴费。

具体的系统设计功能及流程见《辽宁高考网上报名需求确认书-20140811-V2》

# 各级用户

各级用户可按各级分配的用户登录。关于各级管理用户说明如下：

| 序号 | 级别 | 登录名称 | 登录名称举例 | 登录密码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招考办 | ksy |  | 666666 |
| 2 | 市级招办 | 以zb开头，加6位市级代码 | Zb210100 | xxxxxx |
| 3 | 县区级 | 以xq开头，加6位县区代码 | Xq210102 | xxxxxx |
| 4 | 报名点 | 以bmd开头，加6位县区代码 | Bmd010210 | xxxxxx |

各级用户可以ksy用户登录，在基础数据管理中的“一键生成招办用户”，“一键生成县区用户”，“一键生成中学用户”中查询各级的用户名与密码。

# 志愿填写与计划查询

在测试过程中，对小教或三校生需要填写志愿的相关信息，包括院校代码（４位）与专业（２位），则需要在后台查询各院校的招生计划，可临时在后台以ksy用户登录，在招生计划管理中的计划信息维护功能中查询，此功能并非提供给考生用。测试过程中，如手头上没有各批次的招生计划，可在这里查询。

# 考生密码重置

考生密码重置后是证件号码的后６位。

# 考生照片采集

正式系统不使用系统内提供的功能采集照片，由成都佳发身份验证系统采集照片，采集完成后照片会自动更新到网上报名系统中。

# 功能的其它说明

- 关于密码；为了测试方便，现临时固定了KSY的密码，请不要修改，以影响他人使用；

- 关于下载考生当前报名表：报名表下载时，增加了验证码控制，下载完成后，当前下载页中的“下载”按钮将不再显示。考生如果要再次下载，需要离开此功能页后再将进来才能重新下载。（为了控制考生频繁下载）